Table des matières

Introduction	3

1)	Description du projet :	3

2)	Contexte du projet :	3

Analyse de l’existant	4

Méthode SWOT : 	5

Problématique à soulever	5

Recueil et expression des besoins	6

Identification	6

Matrice d’Eisenhower	7

Cube de Stern	7

Organisation du projet	8

Comitologie	8

Processus de communication	8

Matrice RACI (Responsable, Approbateur, Consulté, Informé)	9

Organigramme des acteurs du projet	10

Carte mentale	11

Référentiel d’exigence	11

Exigences fonctionnelles	11

Exigences non fonctionnelles	11

Benchmark des solutions techniques	12

Préconisation	12

Chiffrage	12

Macro planning	13

Risques et stratégie des Tests	14

Matrice des Risques	14

Critère de réussite – Tests Techniques	14

Critère de réussite – Expérience utilisateur	15

KPI	15

Stratégie d’accompagnement au changement	16

Objectif	16

Dispositif de formation et de la communication	16

Documentation	16

Communication proactive	16

Support utilisateur post migration	16

Modèle de ticket	16

# Introduction

## Description du projet

Le présent projet s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres (RAO) lancé par la société Artemis, acteur majeur dans le domaine de la fabrication de pièces automobiles en Europe. L’objectif de cet appel d’offres est de mettre en place une solution de supervision permettant d’améliorer la visibilité, le pilotage et la performance du système d’information.

Dans un contexte de croissance et de complexification de son infrastructure informatique, Artemis souhaite disposer d’un outil de supervision capable de surveiller en temps réel l’ensemble de ses composants critiques : serveurs, applications, bases de données et équipements réseau. Cette démarche vise à garantir la continuité de service, anticiper les incidents et optimiser l’utilisation des ressources.

Le projet consiste donc à proposer une solution technique de supervision adaptée aux besoins métiers de l’entreprise, en s’appuyant sur une architecture existante multi-niveaux (Front-End, Back-End, SOC, zone d’administration). La solution devra permettre la collecte de métriques (CPU, mémoire, disque, réseau), la génération d’alertes en cas d’anomalie et la production de tableaux de bord exploitables.

Dans le cadre de ce projet, une étude comparative des outils de supervision sera réalisée afin de sélectionner la solution la plus pertinente. Un prototype (POC) sera également mis en place pour valider le fonctionnement de la solution retenue sur un environnement représentatif.

Enfin, le projet inclut la production de plusieurs livrables : un dossier de chefferie de projet détaillant les choix stratégiques, une/des documentation(s) technique d’installation(s) et une présentation orale visant à convaincre les décideurs d’Artemis de la pertinence de la solution proposée.

## Contexte du projet

Qui ?

Le projet est initié par la société Artemis, entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de pièces automobiles et leader sur le marché européen. Le projet est confié à différents groupes de travail dans le cadre d’un appel d’offres (RAO).

Les parties prenantes principales sont :

- La direction des systèmes d’information (DSI)

- Les équipes IT (infrastructure, réseau, sécurité)

- Les équipes métiers utilisatrices du système d’information

- Les groupes projets en charge de proposer une solution

Quoi ?

Le projet consiste à concevoir et proposer une solution de supervision permettant de surveiller l’ensemble du système d’information d’Artemis.

Cela inclut :

- La supervision des serveurs, applications et bases de données

- La collecte de métriques (CPU, RAM, disque, réseau)

- La mise en place d’alertes en cas d’incident

- La production de tableaux de bord et de reporting

Où ?

La solution devra s’intégrer dans l’infrastructure existante d’Artemis, organisée en plusieurs zones :

- Front-End (load balancing avec HAProxy)

- Back-End (serveurs applicatifs et bases de données)

- Zone SOC (supervision et sécurité)

- Zone d’administration sécurisée

Cette architecture est déployée à l’échelle de l’entreprise, présente à l’international.

Pourquoi ?

Plusieurs enjeux motivent ce projet :

- Améliorer la visibilité sur l’état du système d’information

- Réduire les temps d’indisponibilité et anticiper les incidents

- Garantir le respect des engagements de service (SLA)

- Optimiser les performances et l’utilisation des ressources

- Répondre à la croissance de l’infrastructure IT

La supervision est aujourd’hui un élément clé pour assurer la continuité de service et soutenir les activités métiers.

Comment ?

Le projet sera réalisé en plusieurs étapes :

- Analyse de l’existant et identification des besoins

- Étude comparative des outils de supervision

- Choix du superviseur final

- Mise en place de prototype (POC)

- Mise en place des indicateurs de suivi et des alertes

- Documentation et restitution du projet (rapport + présentation)

Le projet s’inscrit dans un cadre collaboratif avec un suivi régulier de l’avancement et une démarche structurée de gestion de projet.

# Analyse de l’existant

## Méthode SWOT :

## Problématique à soulever

Afin de répondre de manière pertinente à l’appel d’offres d’Artemis, plusieurs points nécessitent des clarifications auprès du client. Ces éléments permettront de mieux comprendre les attentes, les contraintes et les priorités du projet de supervision.

Les questions suivantes sont soulevées :

- Quels sont les outils de supervision actuellement utilisés au sein de l’infrastructure Artemis (ex : Grafana, Prometheus, SIEM) et quels en sont les limites identifiées ?

- Existe-t-il une volonté de centraliser les outils de supervision actuels ou de remplacer totalement les solutions existantes ?

- Quels sont les services critiques à superviser en priorité (applications métiers, bases de données, réseau, sécurité…) ?

- Quels niveaux de service (SLA) sont attendus en termes de disponibilité, de temps d’intervention (GTI) et de temps de rétablissement (GTR) ?

- Quels types d’alertes doivent être mis en place (temps réel, seuils critiques, notifications automatisées, escalade) ?

- Quels indicateurs de performance (KPI) sont attendus pour le suivi du système d’information (CPU, mémoire, réseau, applicatif…) ?

- L’entreprise dispose-t-elle d’une CMDB ou d’un inventaire précis des équipements à superviser ?

- Quelles sont les contraintes techniques à respecter (environnement existant, sécurité, protocoles comme SNMP, compatibilité outils) ?

- Existe-t-il des contraintes organisationnelles ou budgétaires à prendre en compte dans le choix de la solution ?

- Une équipe dédiée à la supervision est-elle en place ou doit-elle être formée dans le cadre du projet ?

- Quels sont les délais attendus pour le déploiement de la solution ?

# Recueil et expression des besoins

## Identification

Dans le cadre du projet de mise en place d’une solution de supervision pour Artemis, plusieurs besoins ont été identifiés afin de répondre aux enjeux techniques et métiers de l’entreprise.

- Inventaire et analyse de l’existant

2. Supervision de l’infrastructure

3. Gestion des alertes

4. Centralisation et visibilité

5. Exploitation des métriques

6. Sécurité et conformité

7. Déploiement et exploitation

8. Accompagnement et organisation

## Matrice d’Eisenhower

|  | URGENT | NON URGENT |
| --- | --- | --- |
| IMPORTANT | - - Inventaire et analyse de l’existant - Supervision de l’infrastructure - Gestion des alertes | - Centralisation et visibilité - Exploitation des métriques |
| MOINS IMPORTANT | 7. Déploiement et exploitation | 6. Sécurité et conformité 8. Accompagnement et organisation |

## Cube de Stern

| Action | Note de facilité de mise en place 0 = dur à mettre en place du coté IT 3= facile à mettre en place du coté IT | Impact 0 = faible impact 3= impact important |
| --- | --- | --- |
| Inventaire et analyse de l’existant | 3 | 3 |
| Supervision de l’infrastructure | 1 | 3 |
| Gestion des alertes | 2 | 3 |
| Centralisation et visibilité | 1 | 2 |
| Exploitation des métriques | 2 | 2 |
| Sécurité et conformité | 1 | 3 |
| Déploiement et exploitation | 1 | 2 |
| Accompagnement et organisation | 3 | 2 |

# Organisation du projet

## Comitologie

| Type de réunion | Fréquence | Participant | Contenue principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off meeting | 1 fois (lancement) | Chef de projet, équipe technique (Client) ; DSI/RSI (client) | Présentation des objectifs, calendrier et étapes clés, rôle et responsabilité |
| Comité de pilotage | Hebdomadaire | Chef de projet, responsable IT, référents | Suivi de l’avancement, arbitrages, validation des avancés |
| Réunion d’équipe IT | Hebdomadaire | Équipe technique locale + migration | Planification opérationnelle, suivi incidents, ajustements |
| Comité d’utilisateur pilote | Avant/Après pilote | Référents métiers des services concernés | Retours d’expérience, validation pour déploiement global |
| Réunion de clôture | 1 fois (fin du projet) | Tous acteurs clés | Bilan, retours d’expérience, axes d’amélioration |

## Processus de communication

t

## Matrice RACI (Responsable, Approbateur, Consulté, Informé)

## Organigramme des acteurs du projet

## Carte mentale

# Référentiel d’exigence

## Exigences fonctionnelles

## Benchmark des solutions techniques

## Préconisation

# Chiffrage

## Macro-planning

# Risques et stratégie des Tests

## Matrice des Risques

## Critère de réussite – Tests Techniques

## Critère de réussite – Expérience utilisateur

# KPI

# Stratégie d’accompagnement au changement

## Objectif

## Dispositif de formation et de la communication

### Documentation

### Communication proactive

## Support utilisateur post migration

### Modèle de ticket